КОМІТЕТ  ПО УСТАНОВЛЕННЮ ПАМ’ЯТНИКА ТАРАСУ ШЕВЧЕНКУ

В ОТТАВІ

Протокол сходин

26 лютого 2009 року

Порядок денний сходин

- Статус інкорпорації Комітету (Ottawa Ukrainian Monument Committee Inc.).

- Підсумковий список жертводавців.

- Організація спільно з посольством України в Канаді фотовиставки Руслана Теліпського “Пам’ятники Тараса Шевченка по світу”.

- Звіт Рона Соробея про хід перемовин з National Capital Commission.

- Детальний кошторис будівельних робіт.

- Наступні кроки.

На сходинах присутні Орест Дубас, Рон Соробей, Надя Гавришкевич, отець Кирило Микитюк, Рон Томаск, Мирон Момрик, Вікі Карп’як, Дерек Крейн, Боб Сейчук та Ніна Дорошенко – всього 10 осіб.

Збори проводились під головуванням Рона Соробея.

1.   Доповідав Рон Томаск. 12 грудня 2008 року Комітет по установленню пам’ятника Тарасу Шевченку в Оттаві був інкорпорований як неприбуткова організація під іменем “Ottawa Ukrainian Monument Committee Inc”. Відповідний документ отримано. Подальшими заходами повинно бути наступне: а) не пізніше 21-го грудня 2009 року необхідно скликати збори членів інкорпорованого Комітету. На них обрати директорів і затвердити організаційну постанову (by-law). б) за 14 днів поштою розіслати оповіщення членам Комітету. Рон Томоск напише текст оповішення і обговорить його з директорами-засновниками. Вікі Карп’як підготує адреси членів. в) треба провести річні збори і мати фінансовий звіт. Директори обираються на 2 роки.

2.   Орест Дубас оприлюднив перелік всіх осіб та організацій, котрі зробили пожертви на пам’ятник. На сьогодні зібрано 138 630 доларів. В цю суму не ввійшли 10 000 доларів, що були зібрані на аукціоні у Києві. Поручено панові Руслану Теліпському разом з посольством України в Канаді посприяти переведенню цих грошей на наш рахунок. Список жертводавців додано до протоколу.

3.   Посольство України в Канаді повідомило про намір провести у квітні-травні в низці міст Канади фотовиставку Руслана Теліпського “Пам’ятники Тараса Шевченка по світу” і запрошує до співпраці. Комітет прийме діяльну участь у організації заходу.

4.   Рон Соробей поінформував про перебіг перемовин з National Capital Commission  стосовно їх можливого долучення до проекту. Він підготував відповідні папери, де було наголошено на 120-й річниці переселення українців до Канади, яка буде відмічатись у 2011 році. Папери були розглянуті комісією NCC 16-го січня і позитивно сприйняті. В середині березня це питання буде ще раз розглядатися більшою комісією NCC.

5.   Доповідав архітектор Дерек Крейн. Зроблено схематичний дизайн пам'ятника на ділянці номер 2. На його основі компанія Hanscomb Limited розробила детальний кошторис будівельних робіт, орієнтуючись, що робота буде виконана в 2010 році. Оцінювана  сума всіх витрат склала 360,700.00 доларів.

Кошторис додається до протоколу.

6.   Наступні сходини призначені на кінець березня, орієнтовно на 26 число.

Голова Комітету                                             Писарка

Орест Дубас                                                    Ніна Дорошенко